🎮 yalanelab

خطة التطوير التنفيذية

Development Roadmap — Step by Step

⚠️  هذا الملف يُحدَّث تلقائياً مع كل خطوة ننفذها — لو توقفت في أي لحظة، ترجع هنا وتكمل من أي خطوة وصلنا

إعداد: Claude AI  |  مارس 2026  |  النسخة 1.0

# كيف تستخدم هذا الملف

📌 اقرأ هذا أول حاجة قبل أي خطوة

هذا الملف هو مرجعك الكامل لعملية تطوير yalanelab. كل خطوة مكتوبة بتفصيل يكفي أنك تفهمها وتنفذها لوحدك حتى لو Claude مش موجود. الملف مقسم على 5 مراحل، وكل مرحلة فيها خطوات مرقمة.

### نظام الحالات

| الرمز | المعنى | الإجراء |
| --- | --- | --- |
| 🟡 الحالية | الخطوة اللي احنا فيها دلوقتي | نفذ هذه الخطوة الآن |
| ⬜ قادمة | لسه ماوصلناهاش | انتظر لحد ما تخلص اللي قبلها |
| ✅ منتهية | اتنفذت وتمت | لا تعدّل عليها |
| 🔴 متوقفة | فيه مشكلة | راجع قسم المشاكل المعروفة |

### قاعدة ذهبية

قبل أي خطوة: افتح الـ terminal في مجلد المشروع وشغّل الـ dev server على الجانب. ابقى شايف التغييرات live. الأمر:

cd C:\Users\احمد\Documents\projects\yalanelab-main

npm run dev

بعد كل خطوة تنتهي: ارجع هنا وعلّم عليها بـ ✅ في أي برنامج Word. هكذا تعرف دايماً وصلت فين.

# خريطة المراحل الكاملة

| المرحلة | العنوان | الهدف | المدة التقديرية | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المرحلة 1 | UI/UX الشامل | تغيير كل شكل المنصة | 3-5 أيام | 🟡 الحالية |
| المرحلة 2 | إصلاح الـ Bugs الحرجة | تصحيح الأخطاء قبل الإطلاق | 2-3 أيام | ⬜ قادمة |
| المرحلة 3 | اكتمال الألعاب | البلوت واللودو والدومينو | 7-10 أيام | ⬜ قادمة |
| المرحلة 4 | نظام الاقتصاد المتقدم | المتجر والتصنيف والبطولات | 5-7 أيام | ⬜ قادمة |
| المرحلة 5 | Scale والإطلاق | Redis، Rate Limiting، Production | 3-5 أيام | ⬜ قادمة |

# المرحلة 1: إعادة تصميم الـ UI/UX الشامل

🟡 الحالية — ابدأ من هنا

الهدف من هذه المرحلة هو تحويل yalanelab من مجرد platform functional إلى تجربة بصرية احترافية تليق بمنصة ألعاب عربية. كل خطوة هنا مستقلة - تقدر تبدأ بأي ترتيب داخل المرحلة لكن الأفضل تتبع الترتيب المكتوب.

| #1.1 | إعادة تصميم الـ globals.css والـ Design System | F59E0B |
| --- | --- | --- |

### الهدف

الـ CSS الحالي بسيط جداً. سنبني design system عربي احترافي بـ custom variables وtheme كامل يُستخدم في كل مكان.

### الملف المطلوب التعديل عليه

src/app/globals.css

### ما الذي سيتغير

- إضافة متغيرات CSS لكل ألوان اللعبة (gold, emerald, royal-blue)

- font-family للعربي: Cairo لكل النصوص العربية

- تأثيرات glow وglitter للبطاقات

- shadows موحدة لكل العناصر

- scrollbar مخصصة بألوان المنصة

- animations مشتركة (shimmer, pulse-glow, float)

### الكود الجديد المقترح للـ :root

:root {

/* Core Palette */

--bg-primary: #070B14;        /* خلفية داكنة جداً */

--bg-secondary: #0D1526;      /* خلفية البطاقات */

--bg-surface: #141F35;        /* سطح مرتفع */

--bg-elevated: #1A2942;       /* أعلى مستوى */

/* Brand Colors */

--royal-gold: #F5A623;        /* الذهبي الرئيسي */

--royal-gold-light: #FFD700;  /* ذهبي فاتح */

--royal-blue: #1E40AF;        /* أزرق ملكي */

--electric-blue: #3B82F6;     /* أزرق كهربائي */

--neon-cyan: #00D4FF;         /* سيان نيون */

--neon-green: #00FF87;        /* أخضر نيون */

--royal-purple: #7C3AED;      /* بنفسجي */

/* Game Colors */

--domino-green: #065F46;      /* أخضر الدومينو */

--chess-dark: #1A0A00;        /* الشطرنج الداكن */

--baloot-red: #7F1D1D;        /* أحمر البلوت */

--ludo-blue: #1E3A8A;         /* أزرق اللودو */

}

### أنيميشن مطلوب إضافته

@keyframes shimmer {

0% { background-position: -200% center; }

100% { background-position: 200% center; }

}

.gold-shimmer {

background: linear-gradient(90deg, #F5A623, #FFD700, #F5A623);

background-size: 200% auto;

animation: shimmer 2s linear infinite;

}

### كيف تتأكد أنها تمت بشكل صح

- شغّل الـ dev server وافتح localhost:3000

- الخلفية يجب أن تكون أكثر عمقاً وداكنة (قريبة من أسود مع لون أزرق خفيف)

- افتح الـ browser dev tools وشوف أن الـ CSS variables اتحمّلت

| #1.2 | إعادة تصميم NavBar — الشريط العلوي | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الهدف

الـ NavBar الحالي بسيط. نريد navbar بمستوى احترافي مثل Twitch أو Epic Games — مع logo يشتعل، navigation واضحة، وعرض العملات بشكل أنيق.

### الملف المطلوب التعديل عليه

src/components/NavBar.tsx

### ما سيتغير بالتفصيل

| العنصر | الحالة الحالية | الحالة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| Logo / اسم المنصة | نص gradient بسيط indigo→cyan | شعار بتأثير gold shimmer + glow متحرك |
| Navigation Links | روابط نص عادية في الوسط | أيقونات + نص + hover effect مع underline متحرك |
| Coins/Gems Display | غير موجود في NavBar | badge صغير بالأيقونة والرقم في الـ header |
| Search Bar | غير موجود في NavBar | search bar بـ glass morphism style |
| User Avatar | في UserMenu component | avatar دائري مع border ملوّن حسب المستوى + badge خضر |
| Mobile Menu | overlay بسيط | drawer جانبي مع slide animation |
| الخلفية | bg-zinc-950/80 blur | border-b أكثر وضوحاً + subtle gradient |

### تعليمات التنفيذ

- افتح ملف NavBar.tsx

- غيّر className الـ header الخارجي لـ:

className="sticky top-0 z-[100] bg-gradient-to-b from-[#070B14] to-[#070B14]/95 border-b border-[#1E40AF]/30 backdrop-blur-xl shadow-lg shadow-black/20"

- الـ Logo: بدّل الـ span بـ:

<span className="text-2xl font-black italic tracking-tighter gold-shimmer bg-clip-text text-transparent">

- أضف coins display بجانب UserMenu في الـ desktop nav

- غيّر hover effects لكل link لـ color: --royal-gold

### كيف تتأكد

- الـ logo يلمع بالذهبي عند التحميل

- hover على أي link يحوّل لونه للذهبي

- الـ mobile menu يفتح من الجانب بسلاسة

| #1.3 | إعادة تصميم PlatformHub — الصفحة الرئيسية | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/components/platform/PlatformHub.tsx

### التغييرات المطلوبة

الصفحة الرئيسية تحتاج 4 تحسينات رئيسية:

### أ) Hero Section — الـ Featured Banner

البانر الحالي جميل لكن يمكن تطويره. المطلوب:

- خلفية: particle effects أو animated stars في الخلفية

- النص: تأثير typing animation (الكلمات تكتب نفسها)

- الأزرار: أزرار بـ glow effect عند hover

- إضافة countdown timer لو في بطولة قادمة

### ب) Game Cards — بطاقات الألعاب

البطاقات الحالية جيدة لكن تحتاج:

- حجم أكبر على الـ desktop: h-72 بدل h-64

- صورة خلفية لكل لعبة بدل الـ emoji

- عدد اللاعبين الحقيقي من الـ API (مش hardcoded)

- badge 'LIVE' يومض لو في مباراة جارية

- rating stars أو نجوم أسفل اسم اللعبة

### ج) Sidebar — الـ Desktop Navigation

الـ sidebar الحالي واضح. التحسينات:

- الـ XP bar: أكثر تفصيلاً مع نسبة مئوية ورقم

- إضافة avatar اللاعب في أسفل الـ sidebar

- active state أوضح بـ glow على اليسار

- إضافة tooltip عند hover على الـ icon في الـ collapsed mode

### د) Mobile Bottom Nav

التحسينات:

- أيقونة 'العب' في الوسط ترتفع 8px لما تكون active

- badge للإشعارات على الـ chat icon

- haptic feedback (vibration API) عند الضغط على الموبايل

### كود بطاقة اللعبة الجديدة (GameCard)

استبدل الـ GameCard component بالكود التالي:

function GameCard({ title, image, gradient, href, players, isLive }) {

return (

<Link href={href} className='group relative block'>

<div className={`relative h-72 rounded-3xl overflow-hidden shadow-xl

border border-white/5 transition-all duration-500

group-hover:-translate-y-3 group-hover:shadow-2xl`}>

{/* Background Image */}

<div className='absolute inset-0 bg-cover bg-center transition-transform

duration-700 group-hover:scale-110' style={{backgroundImage: `url(${image})`}} />

{/* Gradient Overlay */}

<div className={`absolute inset-0 bg-gradient-to-t ${gradient}`} />

{/* Live Badge */}

{isLive && <div className='absolute top-4 right-4 flex items-center gap-1.5

bg-red-600 text-white text-xs font-black px-2 py-1 rounded-full'>

<span className='w-1.5 h-1.5 bg-white rounded-full animate-ping' />

LIVE</div>}

{/* Content */}

<div className='absolute bottom-0 left-0 right-0 p-6'>

<h3 className='text-2xl font-black text-white mb-1'>{title}</h3>

<p className='text-white/60 text-sm'>{players} يلعبون الآن</p>

</div>

</div>

</Link>

)

}

| #1.4 | إعادة تصميم لوبي الدومينو — DominoLobby | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/components/domino/DominoLobby.tsx

### التصميم المطلوب للوبي

لوبي الدومينو يجب أن يكون أول ما يراه اللاعب عند دخول اللعبة. التصميم المطلوب:

| المنطقة | الوصف | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| الخلفية | صورة طاولة دومينو أو نمط خشبي أخضر داكن | bg-[url('/domino/tables/sultan.png')] |
| الجزء العلوي | avatar + اسم + level + coins/gems | sticky top |
| بطاقات الأوضاع | 4 بطاقات: تدريب، كلاسيك، أونلاين، 4 لاعبين | كل بطاقة h-36 |
| الجانب الأيمن | المتصدرون + الصداقات + دخول سريع | w-80 على الـ desktop |
| الـ Daily Bonus | بانر ملفت لمطالبة المكافأة اليومية | لو لم يُطالب بها بعد |
| الـ Footer | إحصائياتك: انتصارات/هزائم/ELO | بار صغير أسفل الشاشة |

### بطاقات الأوضاع — اللون والمحتوى

| الوضع | اللون | الأيقونة | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| تدريب ضد الكمبيوتر | from-blue-900 to-cyan-900 | 🤖 | تدرب بدون إنترنت |
| لعب 2 لاعبين أونلاين | from-indigo-900 to-purple-900 | ⚔️ | تحدى خصم حقيقي |
| لعب 4 لاعبين | from-emerald-900 to-teal-900 | 👥 | طاولة كاملة |
| High Stakes 💎 | from-amber-900 to-red-900 | 💰 | رهان 5000 coins |

### التعديلات على الكود

- غيّر الـ background:

<div className="min-h-screen bg-[url('/domino/tables/sultan.png')] bg-cover bg-center text-white">

- أضف overlay داكن فوق الخلفية:

<div className="absolute inset-0 bg-black/70 backdrop-blur-sm" />

- غيّر الـ top bar لـ glass morphism:

<div className="sticky top-0 z-50 bg-black/40 backdrop-blur-xl border-b border-white/10 p-4">

- أضف Daily Bonus Banner:

{!dailyClaimed && <DailyBonusBanner onClick={claimDaily} />}

| #1.5 | إعادة تصميم بورد الدومينو — DominoGameOnline2D | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/components/domino/DominoGameOnline2D.tsx

### المشاكل في التصميم الحالي

- الـ board يستخدم flexWrap بسيط — لا يبدو كطاولة دومينو حقيقية

- الأيدي (hands) في الأسفل فقط — الخصوم مش واضحين بشكل جيد

- لا يوجد مؤقت (timer) مرئي

- لا يوجد مؤشر واضح لدور من

- قطع الدومينو صغيرة جداً

### التصميم الجديد المطلوب

| المنطقة | الوصف |
| --- | --- |
| الـ Header | اسم اللاعب (يسار) ¦ مؤقت دائري في المنتصف ¦ اسم الخصم (يمين) |
| منطقة الخصم | يد الخصم (مقلوبة/مخفية) في الأعلى مع عدادهم |
| الـ Board | مساحة خضراء مع shadow + قطع الدومينو في الوسط |
| مؤشر الدور | حلقة ذهبية تومض حول اسم من دوره |
| يد اللاعب | قطع كبيرة في الأسفل مع highlight للقطع القابلة للعب |
| الـ Actions | زر سحب، استسلام، وسرعة البوت |

### التعديلات الفورية للتحسين

- غيّر حجم قطع اللاعب من size=40 لـ size=52:

<DominoTile ... size={52} />

- أضف الـ timer في الـ header:

{`⏱ ${timeLeft}s`}

- أضف مؤشر دور واضح:

<div className={turn === 'player' ? 'ring-4 ring-yellow-400 animate-pulse' : ''} />

- غيّر خلفية اللعبة حسب الـ skin المختار

- قطع الخصم: اعرضها مقلوبة (backface) مع عداد

| #1.6 | إعادة تصميم صفحة الشطرنج | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملفات المطلوبة

src/components/chess/ChessBoard2D.tsx

src/components/chess/ChessGameOnline2D.tsx

src/app/games/chess/play/page.tsx

### التحسينات المطلوبة

- الـ Board: إضافة coordinates (a-h, 1-8) على الحواف

- آخر حركة: تلوين المربعات الـ from/to بلون خفيف

- Legal Moves: dots على المربعات القانونية عند اختيار قطعة

- Check Indicator: خلفية حمراء لملك المهدد

- Promotion Dialog: نافذة اختيار قطعة الترقية

- Captured Pieces: عرض القطع المأسورة بجانب البورد

- Move History: قائمة بجانب البورد

- Timer: مؤقت لكلا اللاعبين

| #1.7 | إعادة تصميم لوبي البلوت | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/app/games/baloot/online/page.tsx

src/components/baloot/BalootBoard2D.tsx

### التحسينات

- الطاولة: تصميم 4 جهات (شمال/جنوب/شرق/غرب) مع شخصيات عربية لكل جهة

- الأوراق: كبيرة ووضوحة مع font عربي جميل

- بطاقات اللاعبين: avatar + اسم + team color

- نظام العروض (bidding): واجهة واضحة مع أزرار حكم/سن/تمرير

- نقاط الحيل: counter واضح في الأعلى

- الإعلانات: popup جميل لما يعلن لاعب

| #1.8 | إعادة تصميم لوبي اللودو | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/components/ludo/LudoBoardOnline2D.tsx

### التحسينات

- البورد: ألوان أكثر حيوية لكل منطقة (أحمر/أصفر/أزرق/أخضر)

- القطع: أحجام أكبر مع shadow

- الـ Dice: أنيميشن رمي النرد

- المربعات الآمنة: تأثير نجمة أو إضاءة مختلفة

- مسار الوصول للـ home: تدرج لوني واضح

| #1.9 | إعادة تصميم الـ Profile Page | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/components/profile/ProfileView.tsx

### التصميم الجديد

| القسم | المحتوى |
| --- | --- |
| Hero Section | صورة غلاف + avatar كبير + اسم + level + bio |
| Stats Cards | 4 بطاقات: ELO، انتصارات، نقاط، وقت اللعب |
| Game Stats Tabs | تبويبات: دومينو ¦ شطرنج ¦ لودو ¦ بلوت |
| Achievements | شبكة الإنجازات (مؤمنة وغير مؤمنة) |
| Recent Matches | آخر 10 مباريات مع النتيجة |
| Equipment | الـ skins والـ avatar المجهز حالياً |

| #1.10 | إعادة تصميم المتجر — UnifiedStore | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الملف المطلوب

src/components/platform/UnifiedStore.tsx

### التحسينات

- تقسيم المتجر لـ tabs: Featured | Skins | Characters | Bundles

- بطاقة المنتج: صورة كبيرة + اسم + سعر + زر شراء

- preview: لما تحوم على skin تشوف preview لها

- sold out badge للعناصر المنتهية

- timer للعروض المحدودة الوقت

- فلتر حسب اللعبة أو السعر

## قائمة التحقق — نهاية المرحلة 1

✅ علّم على كل بند أنهيته قبل الانتقال للمرحلة 2

| # | المهمة | الملف | مكتمل؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | globals.css + Design System | globals.css | ⬜ |
| 1.2 | NavBar redesign | NavBar.tsx | ⬜ |
| 1.3 | PlatformHub + GameCards | PlatformHub.tsx | ⬜ |
| 1.4 | DominoLobby redesign | DominoLobby.tsx | ⬜ |
| 1.5 | DominoBoard redesign | DominoGameOnline2D.tsx | ⬜ |
| 1.6 | Chess UI improvements | ChessBoard2D.tsx | ⬜ |
| 1.7 | Baloot lobby | BalootBoard2D.tsx | ⬜ |
| 1.8 | Ludo board | LudoBoardOnline2D.tsx | ⬜ |
| 1.9 | Profile page redesign | ProfileView.tsx | ⬜ |
| 1.10 | Store redesign | UnifiedStore.tsx | ⬜ |

# المرحلة 2: إصلاح الـ Bugs الحرجة

⬜ قادمة — لا تبدأ قبل إنهاء المرحلة 1

| #2.1 | إصلاح game.status() وdrawToFit() في DominoGame | EF4444 |
| --- | --- | --- |

### المشكلة

ملف lib/domino/server.ts يستدعي game.status() وgame.drawToFit() لكنهما غير موجودتان في DominoGame class في game.ts. هذا يسبب TypeError عند كل مباراة أونلاين.

### الحل

افتح src/lib/domino/game.ts وأضف هاتين الـ methods:

// Add to DominoGame class:

status(): { ended: boolean; winner?: string; reason?: string; scorePlayer?: number; scoreAi?: number } {

if (this.phase === 'ended') {

return {

ended: true,

winner: this.winner || undefined,

reason: this.winner ? 'win' : 'blocked',

scorePlayer: this.scores['player'] || 0,

scoreAi: this.scores['ai'] || 0

};

}

return { ended: false };

}

drawToFit(playerId: string): boolean {

const moves = this.getValidMoves(playerId);

if (moves.length > 0) return false; // Already has moves

if (this.boneyard.length === 0) return false; // Can't draw

return this.draw(playerId);

}

### التحقق

- شغّل: npm run typecheck

- افتح مباراة دومينو أونلاين وجرب الـ end game

- لازم ما يظهرش error في الـ console

| #2.2 | توحيد نظام المصادقة | EF4444 |
| --- | --- | --- |

### المشكلة

يوجد نظامان: Prisma/SQLite لجلسات NextAuth وusers.json للـ economy. هذا يسبب عدم تزامن.

### الحل المؤقت (الأسرع)

أضف sync function في كل API يحتاج بيانات اللاعب:

// في src/lib/auth/store.ts أضف:

export function syncUserFromPrisma(prismaUser: PrismaUser): User | null {

const users = loadUsers();

const existing = users.find(u => u.email === prismaUser.email);

if (!existing) {

// Create in JSON store

return createUser(prismaUser.id, prismaUser.name || 'لاعب', prismaUser.email, '');

}

return existing;

}

### التحقق

- سجّل مستخدم جديد عبر NextAuth

- تأكد إن السجل اتعمل في users.json كمان

| #2.3 | نقل match state للـ Redis | 334155 |
| --- | --- | --- |

### المشكلة

المباريات الجارية مخزنة في global memory — تضيع عند إعادة تشغيل الـ server.

### الحل

// في src/server/redis.ts أضف:

export async function saveMatch(id: string, match: Match) {

await redis.setex(`match:${id}`, 3600, JSON.stringify(match));

}

export async function loadMatch(id: string): Promise<Match | null> {

const data = await redis.get(`match:${id}`);

return data ? JSON.parse(data) : null;

}

| #2.4 | إضافة Rate Limiting على الـ API | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الحل السريع

// أضف في كل route.ts حساس:

const rateMap = new Map<string, number[]>();

function rateLimit(ip: string, max = 20, windowMs = 60000): boolean {

const now = Date.now();

const hits = (rateMap.get(ip) || []).filter(t => now - t < windowMs);

if (hits.length >= max) return false;

hits.push(now);

rateMap.set(ip, hits);

return true;

}

# المرحلة 3: اكتمال الألعاب

⬜ قادمة

| #3.1 | الدومينو — إضافة Socket.IO | 334155 |
| --- | --- | --- |

### المشكلة

الدومينو الأونلاين يعمل بـ HTTP polling فقط. نحتاج Socket.IO مثل بقية الألعاب.

### الخطوات

- أنشئ ملف: src/server/games/domino.ts

- أضف الـ handlers:

export function setupDominoHandlers(io: Server, socket: Socket) {

socket.on('domino:join', (matchId) => socket.join(`domino:${matchId}`));

socket.on('domino:move', async ({ matchId, tile, side }) => {

const result = pushMove(matchId, socket.id, tile, side);

io.to(`domino:${matchId}`).emit('domino:state', getState(matchId, socket.id));

});

}

- استدعِ الـ handler في src/server/socket.ts

| #3.2 | البلوت — تحسين الـ AI | 334155 |
| --- | --- | --- |

### المشكلة

AI البلوت يلعب أعلى ورقة دائماً بغض النظر عن الـ team strategy.

### الحل

// في src/lib/baloot/ai.ts أضف:

export function smartAiMove(game: BalootGame, pid: PlayerId): Card {

const legal = game.legalCards(pid);

const team = game.teams[pid];

const partner = Object.entries(game.teams)

.find(([p, t]) => p !== pid && t === team)?.[0] as PlayerId;

// If partner is winning the trick, play low

// If we need to win, play high

// If trump, play jack first

// ... full strategy here

}

| #3.3 | إضافة ELO لللودو والبلوت | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الخطوات

- افتح src/lib/auth/store.ts

- أضف ratings.ludo وratings.baloot للـ User type

- أضف functions: applyLudoEloResult وapplyBalootEloResult

- استدعِهم في نهاية كل مباراة

| #3.4 | إكمال Classic vs Ranked للبلوت | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الخطوات

- أضف param في لوبي البلوت: ?mode=classic | ranked

- Classic mode: بدون ELO changes، بدون قدرات خاصة

- Ranked mode: ELO + تصنيف + شخصيات

| #3.5 | Quick Chat داخل الألعاب | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الرسائل الجاهزة

| العربي | الإنجليزي | السياق |
| --- | --- | --- |
| حياك | Well played! | مجاملة |
| سرا | Double! | بلوت |
| أبشر | Good game | نهاية |
| ماشاء الله | Amazing! | إعجاب |
| مرة ثانية؟ | Rematch? | إعادة |
| بالتوفيق | Good luck | بداية |

# المرحلة 4: الاقتصاد المتقدم والبطولات

⬜ قادمة

| #4.1 | تفعيل نظام البطولات | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الـ API موجودة، المطلوب الـ UI

- src/app/tournaments/page.tsx: صفحة قائمة البطولات

- بطاقة بطولة: اسم + موعد + جوائز + عدد المشاركين

- زر التسجيل مع التحقق من الـ coins

- صفحة البطولة: bracket + جدول + نتائج

| #4.2 | Leaderboard أسبوعي وشهري | 334155 |
| --- | --- | --- |

### المطلوب

- إضافة time filter في /leaderboards: هذا الأسبوع | هذا الشهر | الكل

- إضافة فلتر حسب اللعبة: دومينو | شطرنج | بلوت

- تمييز أول 3 مراكز بـ gold/silver/bronze badges

| #4.3 | نظام الأصدقاء والتحديات المباشرة | 334155 |
| --- | --- | --- |

### المطلوب

- إضافة friends list في الـ profile

- زر 'تحدّي' يرسل invite link

- API: /api/user/friends + /api/user/challenge

| #4.4 | تفعيل الإيميلات | 334155 |
| --- | --- | --- |

### الخطوات

- أضف SMTP credentials في .env:

SMTP_HOST=smtp.gmail.com

SMTP_USER=your@gmail.com

SMTP_PASS=your_app_password

- افتح src/lib/email.ts وأكمل functions الإرسال

- إيميلات مطلوبة: تأكيد التسجيل، إشعار البطولة، نهاية الموسم

# المرحلة 5: Scale والإطلاق

⬜ قادمة

| #5.1 | إعداد الـ Production Environment | 334155 |
| --- | --- | --- |

### ملف .env.production المطلوب

| المتغير | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| NODE_ENV | production | وضع الإنتاج |
| DATABASE_URL | file:./prod.db | قاعدة البيانات |
| NEXTAUTH_SECRET | random 32 chars | سري للـ JWT |
| NEXTAUTH_URL | https://yalanelab.com | الرابط الرسمي |
| REDIS_URL | redis://... | Redis للـ sessions |
| SMTP_* | SMTP credentials | للإيميلات |

| #5.2 | إضافة Error Boundaries وLoading States | 334155 |
| --- | --- | --- |

### كل صفحة لعبة تحتاج

- Loading spinner أثناء التحميل

- Error boundary لمنع تعطل كل الصفحة

- Offline detection وreasonnect logic

| #5.3 | Performance Optimization | 334155 |
| --- | --- | --- |

### المطلوب

- Code splitting: كل لعبة تُحمَّل عند الحاجة فقط (dynamic imports)

- Image optimization: كل الـ assets بـ next/image

- Bundle analysis: شغّل npm run build ثم npx @next/bundle-analyzer

- Lazy loading: الـ 3D chess لا يُحمَّل إلا لما يفتح اللاعب صفحة الشطرنج

| #5.4 | Testing قبل الإطلاق | 334155 |
| --- | --- | --- |

| # | الاختبار | كيف تتحقق |
| --- | --- | --- |
| 1 | تسجيل حساب جديد | email + password → profile يُنشأ |
| 2 | مباراة دومينو كاملة | من البداية للنهاية بدون error |
| 3 | مباراة شطرنج ضد Stockfish | AI يلعب ولا يتوقف |
| 4 | المتجر: شراء skin | coins تنقص + item يظهر في inventory |
| 5 | Daily Reward | مطالبة اليوم الأول تعطي coins |
| 6 | Admin Panel | تعديل config يُحدَّث في المنصة |
| 7 | موبايل | كل الصفحات تشتغل على شاشة 390px |
| 8 | Server Restart | المباريات لا تضيع (بعد تطبيق Redis) |

# مرجع سريع — Quick Reference

## أوامر مهمة تحتاجها باستمرار

| الأمر | الوصف |
| --- | --- |
| npm run dev | شغّل الـ development server |
| npm run build | ابني للـ production |
| npm run typecheck | تحقق من أخطاء TypeScript |
| npm run lint | تحقق من جودة الكود |
| npx prisma studio | افتح Prisma GUI لقاعدة البيانات |
| npx prisma db push | حدّث قاعدة البيانات بعد تغيير schema |
| npx prisma generate | أعد توليد Prisma Client |
| npm run build && npm start | تشغيل نسخة production محلياً |

## ملفات مهمة وأدوارها

| الملف | الدور | متى تعدّله |
| --- | --- | --- |
| src/app/globals.css | Design System والـ CSS Variables | كل تغيير بصري عام |
| src/components/NavBar.tsx | الشريط العلوي | Navigation وتصميم الـ header |
| src/lib/auth/store.ts | قاعدة بيانات اللاعبين (JSON) | Economy وRatings |
| prisma/schema.prisma | مخطط قاعدة البيانات | هيكل جداول المصادقة |
| data/platform-config.json | إعدادات المنصة | الاسم واللوجو والألوان |
| src/server/socket.ts | Socket.IO الرئيسي | إضافة real-time events |
| src/lib/domino/game.ts | منطق لعبة الدومينو | قواعد اللعب والـ AI |
| src/lib/baloot/game.ts | منطق لعبة البلوت | قواعد اللعب والـ AI |

## مشاكل شائعة وحلولها

| المشكلة | السبب | الحل |
| --- | --- | --- |
| TypeError: game.status is not a function | method مش موجودة | أضف status() للـ DominoGame (خطوة 2.1) |
| Cannot find module '@/components/...' | مسار خاطئ | تأكد من الـ import path |
| Prisma Client not initialized | npx prisma generate لم يُشغَّل | شغّل: npx prisma generate |
| Socket.IO connection refused | الـ server مش شغال صح | تأكد إنك بتشغل server.ts مش next dev |
| CSS variables مش بتشتغل | Tailwind v4 syntax مختلف | استخدم @theme inline في globals.css |
| Redis connection error | Redis مش شغال | شغّل Redis local: redis-server |

# ملاحظة ختامية

هذا الملف مرجعك الكامل. كل مرة تبدأ جلسة عمل، افتح هذا الملف أول حاجة وشوف فين وصلت. لو فيه حاجة مش واضحة في أي خطوة، ارجع للتقرير التقني اللي عملناه قبل كده — فيه كل تفاصيل الكود.

الأولوية دايماً: الشكل والتجربة أول ← ثم الـ Bugs ← ثم الميزات الجديدة. لا تضيف ميزة جديدة قبل ما تتأكد من استقرار اللي قبلها.

يالا نلعب — ابنيها صح، خطوة خطوة 🎮