🌍 عالم يالا

الروادماب التقني التفصيلي الكامل

من الصفر إلى الإنتاج — كل خطوة بتفاصيلها الكاملة

إصدار: 1.0 | تاريخ: 2025 | السرية: داخلية

# نظرة عامة — ما الذي نبنيه؟

عالم يالا هو منصة مركبة من 3 طبقات متكاملة تعمل معاً:

| الطبقة | الوصف | المثال المشابه |
| --- | --- | --- |
| الطبقة 1: Hub + الألعاب | يالا نلعب الحالية + واجهة العالم | Steam / Epic Games Store |
| الطبقة 2: Creator Platform | إنشاء ونشر الألعاب والعوالم | Roblox Studio |
| الطبقة 3: Open World | عالم مشترك مع بناء حر + أفاتار | Minecraft + Roblox |

القاعدة الأساسية: كل شيء يبدأ ويعمل على الويب (Next.js الحالي) — ثم يُضاف Unity للـ Open World. لا نهدم ما بنيناه، نبني فوقه.

# مكدس التقنيات الكامل

## أ) الويب والباك إند (موجود + إضافات)

| التقنية | الإصدار | الاستخدام | السبب |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js | 16.x | Web App + API | موجود بالفعل |
| TypeScript | 5.x | كل الكود | Type safety |
| Prisma + SQLite→PostgreSQL | 5.x | Database | موجود، نرقيه لـ Postgres |
| Socket.IO | 4.x | Realtime Web | موجود بالفعل |
| NextAuth.js | 4.x | Auth | موجود بالفعل |
| Zustand | 5.x | State Management | موجود بالفعل |
| Tailwind CSS | 4.x | Styling | موجود بالفعل |
| Framer Motion | 11.x | Animations | موجود بالفعل |
| PM2 | latest | Process Manager | موجود على السيرفر |

## ب) الإضافات الجديدة للويب

| التقنية | الإصدار | الاستخدام | السبب |
| --- | --- | --- | --- |
| Three.js + R3F | r128 | Hub 3D Preview | معاينة العوالم على الويب |
| Agora.io SDK | 4.x | Voice Chat | أفضل Latency للمنطقة |
| Colyseus | 0.15 | Game Rooms Server | State sync احترافي |
| FFmpeg (Server) | latest | Stream Processing | معالجة البث المباشر |
| Redis | 7.x | Cache + Sessions | أداء عالي |
| PostgreSQL | 16.x | Production DB | Upgrade من SQLite |
| Cloudflare R2 | latest | Asset Storage | Assets اللعبة والأفاتار |
| Stripe | latest | Payments | بيع الكوينز |
| next-pwa | 5.x | PWA Support | تثبيت على الموبايل |

## ج) Unity Stack (Open World)

| التقنية | الإصدار | الاستخدام | السبب |
| --- | --- | --- | --- |
| Unity | 2022.3 LTS | Game Engine | LTS = استقرار طويل المدى |
| Universal Render Pipeline | مدمج | Rendering | أداء + جودة بصرية |
| Photon Fusion 2 | 2.x | Multiplayer | Server Authoritative |
| Ready Player Me SDK | latest | Avatar System | أفاتار جاهز مع customization |
| Mixamo Integration | Free | Animations | مكتبة animations مجانية |
| Cinemachine | مدمج | Camera System | كاميرا third-person احترافية |
| Unity Input System | مدمج | Controls | دعم كامل للأجهزة |
| Agora Unity SDK | 4.x | Voice في Unity | نفس SDK الويب |
| WebGL Build Module | مدمج | Export للمتصفح | يشتغل بدون تحميل |

# المرحلة 0 — التجهيز والبنية التحتية

المدة المتوقعة: أسبوع 1 | الهدف: جهيز كل شيء قبل ما نكتب سطر كود جديد

## 0.1 — ترقية قاعدة البيانات من SQLite إلى PostgreSQL

الأداة: Prisma Migrate | السبب: SQLite لا تدعم Concurrent connections للـ Production الكبير

- ثبّت PostgreSQL على السيرفر: sudo apt install postgresql postgresql-contrib

- أنشئ database جديدة: createdb yalanelab_prod

- غيّر DATABASE_URL في .env: postgresql://user:pass@localhost:5432/yalanelab_prod

- شغّل: npx prisma migrate deploy

- تحقق: npx prisma studio

⚠️  احتفظ بنسخة من dev.db قبل الترقية كـ backup

## 0.2 — إضافة Redis

الأداة: ioredis (موجود في package.json) | السبب: Cache للـ Sessions + World State

- ثبّت Redis: sudo apt install redis-server

- فعّل Redis service: sudo systemctl enable redis

- عدّل .env: REDIS_URL=redis://localhost:6379

- اختبر: redis-cli ping → PONG

## 0.3 — إعداد Cloudflare R2 للـ Assets

الأداة: @aws-sdk/client-s3 (متوافق مع R2) | السبب: تخزين Assets اللعبة (3D models, textures, avatars)

- أنشئ حساب Cloudflare → R2 → Create Bucket: yalanelab-assets

- احصل على API Token و Account ID

- أضف للـ .env: R2_ACCOUNT_ID, R2_ACCESS_KEY_ID, R2_SECRET_ACCESS_KEY, R2_BUCKET

- npm install @aws-sdk/client-s3

- أنشئ src/lib/storage/r2.ts للـ Upload/Download functions

## 0.4 — إعداد Stripe للمدفوعات

الأداة: stripe npm package | السبب: بيع الكوينز

- أنشئ حساب Stripe Business

- npm install stripe

- أضف للـ .env: STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_PUBLISHABLE_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET

- أنشئ Products في Stripe Dashboard: 4 حزم كوينز

- أنشئ src/app/api/payments/ للـ Endpoints

## 0.5 — إعداد Colyseus Game Server

الأداة: colyseus + @colyseus/ws-transport | السبب: إدارة غرف الألعاب (World Rooms)

- npm install colyseus @colyseus/ws-transport

- أنشئ src/server/colyseus/ مع WorldRoom.ts

- اربطه بـ server.ts الموجود

- اختبر بـ Colyseus Monitor على localhost:2567/colyseus

## 0.6 — PWA Setup

الأداة: next-pwa | السبب: تثبيت على الموبايل بدون App Store

- npm install next-pwa

- عدّل next.config.js: أضف withPWA wrapper

- أنشئ public/manifest.json مع أيقونات 192x192 و 512x512

- أضف meta tags للـ PWA في layout.tsx

- اختبر: Chrome DevTools → Application → Manifest

# المرحلة 1 — Hub الويب + واجهة عالم يالا

المدة: أسبوع 2-3 | الهدف: world.yalanelab.com — صفحة استكشاف العوالم المنشورة

## 1.1 — Subdomain Setup

الأداة: Nginx + DNS | السبب: فصل عالم يالا عن المنصة الرئيسية

- أضف A Record في DNS: world → 206.183.130.163

- عدّل Nginx: أضف server block لـ world.yalanelab.com

- أنشئ src/app/world/ في Next.js (App Router)

- أضف SSL بـ Certbot: certbot --nginx -d world.yalanelab.com

## 1.2 — World Hub Page

الملف: src/app/world/page.tsx | الأدوات: Next.js + Tailwind

هذه الصفحة تعرض:

- Featured Worlds: أكثر 6 عوالم زيارة

- New Worlds: أحدث العوالم المعتمدة

- Categories: Action, Puzzle, Social, Building

- Search + Filter + Sort

- World Card: صورة، اسم، عدد اللاعبين الآن، Rating

## 1.3 — World Card Component

الملف: src/components/world/WorldCard.tsx

- صورة Thumbnail للعالم (مخزنة على R2)

- اسم العالم + اسم الـ Creator

- عدد اللاعبين Online الآن (realtime بـ Socket.IO)

- Rating (1-5 نجوم)

- زرار Play → يفتح Unity WebGL

- زرار Visit Creator Profile

interface WorldCard { id: string; name: string; creatorId: string; thumbnail: string; playersOnline: number; rating: number; category: WorldCategory; isVerified: boolean; }

## 1.4 — World Detail Page

الملف: src/app/world/[id]/page.tsx

- Screenshots gallery (4-8 صورة)

- وصف العالم + تاريخ الإنشاء

- Creator Info + Follow Button

- Reviews + Comments

- زرار Play كبير → يحمّل Unity WebGL

- Related Worlds

## 1.5 — Database Schema للعوالم

الملف: prisma/schema.prisma | إضافات جديدة:

model World { id String @id @default(cuid()); name String; description String; creatorId String; thumbnailUrl String; category String; isVerified Boolean @default(false); isPublished Boolean @default(false); playCount Int @default(0); likeCount Int @default(0); createdAt DateTime @default(now()); updatedAt DateTime @updatedAt; creator User @relation(fields:[creatorId], references:[id]); reviews WorldReview[]; }

model WorldReview { id String @id @default(cuid()); worldId String; userId String; rating Int; comment String?; createdAt DateTime @default(now()); }

## 1.6 — API Routes للعوالم

الملفات: src/app/api/worlds/

- GET /api/worlds — list with filters + pagination

- GET /api/worlds/[id] — world details

- POST /api/worlds — create new world (Creator only)

- PUT /api/worlds/[id] — update world

- POST /api/worlds/[id]/review — add review

- POST /api/worlds/[id]/like — toggle like

- GET /api/worlds/[id]/players — online players count

# المرحلة 2 — نظام الكوينز والاقتصاد

المدة: أسبوع 3-4 | الهدف: بيع وشراء الكوينز + تحويلها لمنتجات

## 2.1 — Coins System في الـ Database

الملف: prisma/schema.prisma | الجدول موجود — نوسّعه:

model CoinTransaction { id String @id; userId String; amount Int; type TransactionType; description String; worldId String?; stripePaymentId String?; createdAt DateTime @default(now()); user User @relation(fields:[userId],references:[id]); }

enum TransactionType { PURCHASE SPEND_AVATAR SPEND_COSMETIC SPEND_WORLD CREATOR_REVENUE DAILY_BONUS REFERRAL REFUND }

## 2.2 — Stripe Integration

الملف: src/app/api/payments/create-intent/route.ts

- المستخدم يختار حزمة كوينز

- Frontend يرسل POST /api/payments/create-intent مع packageId

- Backend يتحقق من packageId ويحسب السعر

- Stripe يُنشئ PaymentIntent ويرجع clientSecret

- Frontend يُكمل الدفع بـ Stripe Elements

- Webhook POST /api/payments/webhook يُضيف الكوينز بعد التأكيد

⚠️  دايماً أضف الكوينز في الـ Webhook مش في الـ Frontend لأن Frontend ممكن يُغلق

## 2.3 — Coin Packages

| ID | الكوينز | بونص | السعر | Stripe Price ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| starter | 500 | 0% | $4.99 | price_xxx_starter |
| popular | 1,200 | +20% | $9.99 | price_xxx_popular |
| value | 3,000 | +50% | $19.99 | price_xxx_value |
| premium | 7,500 | +100% | $49.99 | price_xxx_premium |

## 2.4 — Creator Revenue Share

المنطق: كل مرة لاعب يشتري شيء في عالم Creator → Creator يحصل على 70%:

- لاعب يشتري item في عالم X بـ 100 كوين

- النظام يسجل Transaction: userId=-100 كوين

- النظام يسجل Transaction: creatorId=+70 كوين

- النظام يسجل Transaction: platform=-30 كوين (نسبة المنصة)

- Creator يقدر يسحب كوينز لـ Real Money (حد أدنى 1000 كوين)

## 2.5 — Daily Rewards

الملف: src/app/api/economy/daily/route.ts (موجود — نطوّره):

- يوم 1: 50 كوين

- يوم 2: 75 كوين

- يوم 3: 100 كوين

- يوم 7: 300 كوين + Badge

- يوم 30: 1000 كوين + لقب

✅  Daily Rewards من أقوى أدوات الـ Retention — يرفع DAU بشكل ملحوظ

# المرحلة 3 — نظام الأفاتار الكامل

المدة: أسبوع 4-6 | الهدف: كل مستخدم له هوية رقمية ثلاثية الأبعاد كاملة

## 3.1 — Ready Player Me Integration

الأداة: @readyplayerme/visage + RPM SDK | السبب: أفاتار 3D جاهز مع نظام تخصيص كامل

- أنشئ حساب على readyplayerme.com → Developer Dashboard

- احصل على Application ID

- npm install @readyplayerme/visage

- أنشئ src/components/avatar/AvatarCreator.tsx

- الـ Component يُضمّن RPM iframe مع custom subdomain

- بعد الإنشاء → RPM يرجع avatarUrl (رابط GLB model)

- احفظ avatarUrl في قاعدة البيانات مع userId

⚠️  RPM مجاني لأول 1000 مستخدم، بعدين يحتاج خطة مدفوعة — خطط لذلك

## 3.2 — Custom Wardrobe System (فوق RPM)

الأدوات: Three.js + GLB Layers | السبب: ملابس عربية مخصصة فوق RPM Avatar

الفكرة: RPM يعمل الجسم الأساسي، وإحنا نضيف Clothing Layers فوقيه:

- كل قطعة ملابس = GLB mesh منفصل

- Bone Attachment: ربط الملابس بـ bones الجسم

- Layer System: Underwear → Clothes → Outerwear

- Color + Pattern System: لكل قطعة ألوان وباترنات

## 3.3 — Clothing Database

model ClothingItem { id String @id; name String; category ClothingCategory; gender String; glbUrl String; thumbnailUrl String; price Int; rarity String; isBase Boolean @default(false); createdAt DateTime @default(now()); }

enum ClothingCategory { HAIR FACE HEAD UPPER LOWER SHOES ACCESSORY EMOTE }

model UserWardrobe { id String @id; userId String; itemId String; equippedSlot String?; user User @relation; item ClothingItem @relation; }

## 3.4 — Avatar Editor UI

الملف: src/app/avatar/editor/page.tsx

الواجهة مقسمة لقسمين:

- يسار: Preview 3D للأفاتار (Three.js Canvas يدور 360°)

- يمين: Tabs للتخصيص (جسم، شعر، ملابس، إكسسوارات، حركات)

- كل Tab فيها Grid من الخيارات مع Preview فوري

- زرار Save يحفظ الـ Configuration

- زرار Share يعمل صورة للأفاتار

## 3.5 — Avatar في الـ Web (2D Preview)

الملف: src/components/avatar/AvatarPreview.tsx

لإظهار الأفاتار في صفحات الويب العادية:

- Thumbnail صورة PNG يُولَّد من الـ GLB

- Animated GIF للحركات

- Canvas صغير بـ Three.js في الـ Profile

# المرحلة 4 — الدردشة الصوتية والنصية والبث

المدة: أسبوع 6-7 | الهدف: تفاعل اجتماعي كامل داخل المنصة

## 4.1 — نظام الدردشة النصية

الأداة: Socket.IO (موجود) | تحسين الـ Community Chat الموجود:

- Room-based Chat: كل World له غرفة منفصلة

- Global Chat: محادثة عامة للمنصة كلها

- Private Messages: رسائل خاصة بين المستخدمين

- فلترة تلقائية بـ OpenAI Moderation API أو Custom wordlist

- Emoji + Stickers + GIFs

- Reply + Quote للرسائل

⚠️  كل رسالة تُحفظ في DB مع userId لأغراض Moderation. لا رسائل مجهولة.

## 4.2 — Agora Voice Chat

الأداة: agora-rtc-sdk-ng | السبب: أقل Latency في المنطقة العربية

- npm install agora-rtc-sdk-ng

- أنشئ حساب Agora.io → New Project → Get App ID

- أضف AGORA_APP_ID + AGORA_APP_CERTIFICATE للـ .env

- أنشئ src/lib/voice/agora.ts: generateToken function

- أنشئ API: POST /api/voice/token → يرجع Agora Token

- أنشئ src/components/voice/VoiceChat.tsx

Proximity Voice في Unity:

- كل لاعب عنده Audio Source مرتبط بـ avatar position

- صوت يخف كلما بعدت (falloff distance: 15 وحدة)

- مش تسمع حد خارج الـ 15 وحدة

- Mute/Unmute + Speaker Indicator

## 4.3 — Parental Controls للصوت

الملف: src/app/api/user/parental-controls/route.ts

- إيقاف Voice Chat كلياً لحسابات الأطفال

- Push-to-Talk Mode بدلاً من Open Mic

- قائمة مسموح بهم فقط

- تسجيل Voice مؤقت للمراجعة عند الإبلاغ

⚠️  Voice Recording مؤقت لـ 24 ساعة فقط، للمراجعة عند الإبلاغ، ومحمي بـ encryption

## 4.4 — Live Streaming على المنصة

الأداة: FFmpeg + HLS | السبب: Streamer يبث من داخل العالم للمتفرجين

Architecture:

- Unity يُرسل RTMP stream لـ FFmpeg على السيرفر

- FFmpeg يحوّله لـ HLS (m3u8 + ts segments)

- المتفرجون يشاهدون بـ HLS.js في المتصفح

- Chat للمتفرجين بجانب البث

- API: POST /api/stream/start → يعطي RTMP URL للـ Unity

API Stream الموجود (src/app/api/stream/route.ts) يُوسَّع:

- دعم RTMP Ingest

- Thumbnail Capture كل 30 ثانية

- إحصائيات: Viewers، Peak، Duration

## 4.5 — Reporting + Moderation

الملف: src/app/api/report/route.ts

- زرار Report على أي مستخدم أو محتوى

- Categories: Spam, Harassment, Inappropriate Content, Cheating

- Admin Dashboard للمراجعة (موجود في /admin)

- Auto-mute مؤقت عند تراكم البلاغات

- Appeal System للمستخدم المُبلَّغ عنه

# المرحلة 5 — Unity Open World

المدة: أسبوع 8-14 | الهدف: العالم ثلاثي الأبعاد الكامل

## 5.1 — إعداد Unity Project

الخطوات التفصيلية:

- حمّل Unity Hub من unity.com/download

- ثبّت Unity 2022.3.x LTS

- في Unity Hub → New Project → 3D (URP) Template

- اسم المشروع: YalaWorld

- الموقع: خارج مجلد Next.js (مجلد منفصل)

- فعّل الـ Packages التالية من Package Manager:

- Cinemachine (Built-in)

- Input System (Built-in)

- Universal RP (Built-in)

- TextMeshPro (Built-in)

- أضف Photon Fusion 2 من photonengine.com → Download SDK → Import .unitypackage

- أضف Ready Player Me SDK: Window → Package Manager → Add by git URL → https://github.com/readyplayerme/rpm-unity-sdk-core

## 5.2 — World Structure

هيكل مشاريع Unity:

Assets/ 
  Scenes/          → MainMenu, HubWorld, GameTemplate 
  Scripts/         → Character, World, Network, UI, Economy 
  Prefabs/         → Player, WorldPortal, BuildingBlock, UI 
  Materials/       → Terrain, Characters, UI 
  Audio/           → BGM, SFX, Voice 
  StreamingAssets/ → WorldData JSON files

## 5.3 — Character Controller

الملف: Assets/Scripts/Character/PlayerController.cs

المكونات:

- CharacterController (Unity built-in) + Gravity

- Third-Person Camera بـ Cinemachine

- Input بـ New Input System (Keyboard + Gamepad + Touch)

- Movement: WASD/Joystick للتحرك، Space للقفز

- Sprint: Shift/L3 للجري

- Interaction: E/A للتفاعل مع Objects

- Build Mode Toggle: B لتفعيل Build Mode

public class PlayerController : MonoBehaviour { 
  [SerializeField] float walkSpeed = 5f; 
  [SerializeField] float runSpeed = 10f; 
  [SerializeField] float jumpHeight = 2f; 
  [SerializeField] float gravity = -9.81f; 
  private CharacterController cc; 
  private Vector3 velocity; 
  private bool isGrounded; 
}

## 5.4 — Build Mode

الملف: Assets/Scripts/World/BuildSystem.cs

كيف يعمل:

- اللاعب يضغط B → يدخل Build Mode

- Hotbar يظهر في الأسفل بالـ Blocks المتاحة

- Raycast من Camera نحو Terrain

- Grid Snapping: Block يتمحور على شبكة 1x1x1 وحدة

- Click يضع Block، Ctrl+Click يشيل Block

- Block Data يُحفَظ: Position, Type, Color, PlacedBy

- Auto-Save كل 30 ثانية + Manual Save

public class BuildSystem : MonoBehaviour { 
  [SerializeField] LayerMask buildLayer; 
  [SerializeField] GameObject[] blockPrefabs; 
  private int selectedBlock = 0; 
  private Dictionary<Vector3Int, Block> placedBlocks; 
  void PlaceBlock(Vector3Int pos, int type) { 
    // Instantiate + Save to dict + Sync via Photon 
  } 
}

## 5.5 — Photon Fusion Multiplayer

الملف: Assets/Scripts/Network/NetworkManager.cs

Architecture: Server Authoritative

- Player يتصل بـ Photon Cloud

- يختار World → ينضم لـ Room بـ World ID

- Spawn NetworkPlayer Prefab

- Sync: Position + Rotation + Animation State

- Block Placement يُرسل لـ Server أولاً → يُوزَّع

- Max Players per World: 50 (قابل للضبط per World)

⚠️  Photon Fusion Free Plan: 100 CCU. بعد التجاوز يحتاج خطة مدفوعة ($95/شهر للـ 500 CCU)

## 5.6 — World Portals

الملف: Assets/Scripts/World/WorldPortal.cs

كيف ينتقل اللاعب بين العوالم:

- في Hub World: أبواب Portal لكل عالم منشور

- اللاعب يقترب من Portal → يظهر Info Panel

- يضغط Enter/A → Loading Screen

- Unity يطلب World Data من API: GET /api/worlds/[id]/data

- يُحمَّل World (أو يُنتَقل للـ Photon Room الخاص بيه)

## 5.7 — WebGL Build

للتشغيل في المتصفح بدون تحميل:

- File → Build Settings → WebGL

- Player Settings: Company = YalaNelab, Product = YalaWorld

- Publishing Settings: Compression = Brotli

- Build → مجلد WebGL/

- رفع مجلد WebGL على R2 Storage

- في Next.js: src/app/world/[id]/play/page.tsx يُضمّن Unity WebGL

<iframe src="https://assets.yalanelab.com/worlds/{id}/index.html" width="100%" height="100%" allow="microphone; camera" />

# المرحلة 6 — Creator Studio

المدة: أسبوع 14-20 | الهدف: أي شخص يقدر يبني عالمه ولعبته بدون كود

## 6.1 — Studio Architecture

Creator Studio = Unity Editor Mode + Web Dashboard:

- Unity جانب: Build Mode محسّن مع Studio Panel

- Web جانب: إدارة العالم، Upload Assets، Submit for Review

## 6.2 — Studio Unity Mode

الملف: Assets/Scripts/Studio/StudioManager.cs

عندما Creator يفتح عالمه في Studio Mode:

- رسالة Welcome تشرح الأدوات

- Toolbar في الأعلى: Build Mode | Object Mode | Logic Mode | Test Mode

- Object Library Panel: كل Objects المتاحة مع Thumbnail

- Properties Panel: لما يختار Object، يظهر خصائصه

- Terrain Editor: رفع + خفض الأرض، رسم textures

- Lighting Controls: وقت النهار، كثافة الإضاءة، Fog

- Physics Settings: Gravity level لكل عالم

## 6.3 — Visual Rule Engine (بدون كود)

الملف: Assets/Scripts/Studio/RuleEngine.cs

نظام Event-Condition-Action:

Event: ON_PLAYER_ENTER_ZONE 
Condition: player.score >= 100 
Action: UNLOCK_DOOR + PLAY_SOUND "victory.mp3"

الـ Creator يبني Rules بـ Drag & Drop:

- Events: On Start, On Player Enter, On Timer, On Score

- Conditions: Score >=/<, Items Collected, Players Count

- Actions: Spawn Object, Play Sound, Move Object, End Game, Give Reward

- حفظ Rules كـ JSON في World Data

## 6.4 — Review System

الملف: src/app/api/worlds/[id]/submit/route.ts

العملية:

- Creator يضغط Submit for Review في الويب

- يُرسل World snapshot + screenshots + description

- يُنشأ ReviewRequest في DB

- Admin يحصل على إشعار في /admin/reviews

- Admin يفتح العالم في Unity Preview

- Admin يختار: Approve, Reject with feedback, Flag

- Creator يحصل على إشعار بالنتيجة

## 6.5 — Checklist المراجعة

لما Admin يراجع عالم:

| ما يُقبل | ما يُرفض |
| --- | --- |
| محتوى عائلي مناسب | محتوى جنسي أو عنيف |
| ألعاب واضحة القواعد | Scam أو محتوى مضلل |
| أداء معقول (FPS > 30) | أداء سيء يُعطل اللعبة |
| لا رسائل للتواصل خارج المنصة | طلب بيانات شخصية |

# المرحلة 7 — التطبيق الكامل (iOS + Android)

المدة: أسبوع 20-28 | الهدف: تطبيق كامل فيه كل الميزات

## 7.1 — الاستراتيجية: PWA أولاً ثم Native App

لماذا هذا الترتيب؟

- PWA يصدر في أسابيع — بدون App Store review

- تجمع Feedback من المستخدمين على الـ PWA

- Native App بعدين بناءً على الـ Feedback

✅  المستخدمون على iOS/Android يُثبّتون PWA من المتصفح مباشرة — بدون App Store

## 7.2 — PWA Config

الملفات: public/manifest.json + next.config.js

// public/manifest.json 
{ "name": "عالم يالا", "short_name": "يالا", "start_url": "/", "display": "standalone", "background_color": "#07090f", "theme_color": "#7c3aed", "orientation": "portrait", "icons": [ {"src": "/icons/icon-192.png", "sizes": "192x192", "type": "image/png"}, {"src": "/icons/icon-512.png", "sizes": "512x512", "type": "image/png", "purpose": "maskable"} ] }

## 7.3 — Native App بـ Unity

Unity يدعم iOS + Android build مباشرة:

- Build Settings → iOS أو Android

- Player Settings: Bundle ID = com.yalanelab.world

- iOS: يحتاج Xcode + Apple Developer Account ($99/سنة)

- Android: يحتاج Android Studio + Keystore

- Unity WebView للـ Web Components (Stripe, Auth)

- Deep Links: yalaworld://open → يفتح التطبيق

## 7.4 — Responsive Design للويب

كل صفحة ويب تعمل على:

| الجهاز | العرض | Breakpoint | تعديلات |
| --- | --- | --- | --- |
| موبايل صغير | 320-375px | xs | Bottom Nav، قوائم مبسطة |
| موبايل كبير | 376-480px | sm | نفس xs مع فراغات أكبر |
| تابلت | 768-1024px | md | Side Nav، Grid 2 أعمدة |
| لاب توب | 1024-1440px | lg | Full Layout |
| شاشة كبيرة | 1440px+ | xl | Max-width container |

# المرحلة 8 — الرقابة الأبوية التفصيلية

الأولوية: عالية جداً | يجب تطبيقها قبل الإطلاق العام

## 8.1 — أنواع الحسابات

| النوع | العمر | الكود | القيود |
| --- | --- | --- | --- |
| Child | < 13 | CHILD | كل القيود مفعّلة، لا شراء، لا voice chat |
| Teen | 13-17 | TEEN | بعض القيود، شراء بموافقة أبوية |
| Adult | 18+ | ADULT | كل الميزات متاحة |

## 8.2 — لوحة تحكم الأهل

الملف: src/app/parent/dashboard/page.tsx

- رؤية نشاط الطفل: أي عوالم زار، كم كوين أنفق

- تحديد وقت اللعب اليومي (بالساعات)

- فتح/قفل ميزات محددة: Voice Chat, Private Messages, Store

- قائمة الأصدقاء: موافقة على كل صديق جديد

- تقرير أسبوعي على الإيميل

- إيقاف الحساب مؤقتاً

## 8.3 — Content Filter

الملف: src/lib/moderation/contentFilter.ts

- قائمة كلمات محظورة عربية + إنجليزية (500+ كلمة)

- AI Moderation: OpenAI Moderation API للنصوص الطويلة

- فلترة الصور المرفوعة: Google Vision API Safe Search

- فلترة الصوت: Keyword Detection في Voice Chat

- عند الكشف: حذف تلقائي + إشعار للـ Admin + نقطة تحذير للمستخدم

⚠️  3 تحذيرات = إيقاف مؤقت 24 ساعة. 5 تحذيرات = حظر دائم + مراجعة يدوية.

## 8.4 — Age Verification

عند التسجيل:

- المستخدم يدخل تاريخ ميلاده

- إذا < 13: يطلب إيميل ولي الأمر

- يُرسل إيميل تأكيد لولي الأمر

- ولي الأمر يوافق → يُفعَّل الحساب كـ CHILD

- ولي الأمر لا يوافق خلال 48 ساعة → يُحذف الحساب

# المرحلة 9 — النشر والمتابعة

المدة: مستمرة | الهدف: منصة مستقرة وسريعة وآمنة

## 9.1 — Server Setup

| الخدمة | السيرفر | المواصفات |
| --- | --- | --- |
| Next.js + API | 206.183.130.163 (موجود) | موجود + ترقية RAM لـ 8GB |
| Colyseus Game Server | نفس السيرفر | Port 2567 |
| PostgreSQL | نفس السيرفر | Port 5432 + يومي backup |
| Redis | نفس السيرفر | Port 6379 |
| Unity Assets CDN | Cloudflare R2 | Global CDN مجاني |
| Stream Server | سيرفر منفصل (عند الحاجة) | 8vCPU + 16GB RAM + 1Gbps |

## 9.2 — CI/CD Pipeline

كما هو موجود: GitHub → PM2. تحسينات:

- أضف GitHub Actions: .github/workflows/deploy.yml

- على كل push لـ main: Auto-test → Build → Deploy

- Rollback تلقائي لو الـ Health Check فشل

name: Deploy to Production 
on: push: branches: [main] 
jobs: 
  deploy: runs-on: ubuntu-latest 
  steps: 
    - uses: actions/checkout@v3 
    - name: Deploy via SSH 
      run: ssh root@206.183.130.163 'cd /var/www/yalanelab && git pull && npm install && npm run build && pm2 restart yalanelab'

## 9.3 — Monitoring

- Uptime: UptimeRobot — مجاني، يُنبّه لو السيرفر وقع

- Errors: Sentry.io — يلتقط كل error في Next.js + Unity

- Analytics: Posthog (Self-hosted) — أداء المستخدمين

- Logs: PM2 Logs + Daily rotation

- DB Backup: cron job يومي → Cloudflare R2

## 9.4 — خطة الطوارئ

- Database corruption: يومي backup على R2 + restore script

- Server down: Cloudflare Proxy + Backup VPS جاهز

- DDoS: Cloudflare WAF مجاني يحمي

- Security Breach: Invalidate all sessions + Force reset passwords

- Hotfix Process: Branch hotfix/ → Test → Direct deploy (بدون CI/CD)

# ملخص الجدول الزمني الكامل

| # | المرحلة | المخرجات | من | إلى | المدة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | التجهيز والبنية التحتية | Postgres + Redis + R2 + Stripe | أسبوع 1 | أسبوع 1 | 1 أسبوع |
| 1 | Hub الويب | world.yalanelab.com + World Cards | أسبوع 2 | أسبوع 3 | 2 أسبوع |
| 2 | نظام الكوينز | Stripe + Daily Rewards + Revenue Share | أسبوع 3 | أسبوع 4 | 2 أسبوع |
| 3 | نظام الأفاتار | RPM + Wardrobe + Avatar Editor | أسبوع 4 | أسبوع 6 | 3 أسبوع |
| 4 | Chat + Voice + Stream | Agora + Chat Rooms + Live Stream | أسبوع 6 | أسبوع 7 | 2 أسبوع |
| 5 | Unity Open World | Character + Build Mode + Multiplayer | أسبوع 8 | أسبوع 14 | 7 أسبوع |
| 6 | Creator Studio | Studio Mode + Rule Engine + Review | أسبوع 14 | أسبوع 20 | 7 أسبوع |
| 7 | Mobile App | PWA + Unity iOS + Android | أسبوع 20 | أسبوع 28 | 8 أسبوع |
| 8 | رقابة أبوية | Child Accounts + Parental Dashboard | أسبوع 5 | أسبوع 9 | 4 أسبوع |
| 9 | نشر ومتابعة | CI/CD + Monitoring + CDN | أسبوع 1 | مستمر | مستمر |

الإطلاق العام المتوقع: 28-32 أسبوع من بداية التطوير

يالا نلعب © 2025 — وثيقة داخلية سرية